Testspezifikation Hardware- und System-Komponenten
 Für das studentische Projekt Sichere Eisenbahnsteuerung

Datum	03.06.2010
Quelle	Google Code → Dokumente → 04_Test → 04.01_Testspezifikation
Autoren	Norman Nieß
Kai Dziembala
Version	0.0
Status	in Bearbeitung

# Historie
Version	Datum	Autor	Bemerkung
0.0	20.05.2010	Kai Dziembala Norman Nieß	Initialisierung der Testspezifikation für die Hardware- und System-Komponenten

# Inhaltsverzeichnis

# Testziele
Der Test der Hardware- und Systemumgebungs-Komponenten dient der Erfüllung des ersten Haupttestziels, sowie dem Hardware-Anteil des zweiten Haupttestziels, welche aus dem zehnten Kapitel des Testplans stammen.
# Testfall 1 „Schienennetz, Sensor- und Magnetpositionen“
## Identifikation der Testobjekte
Es werden folgende Komponenten getestet:
- Schienennetz
- Sensoren
- Lokomotiven, Wagons, Magnete

## Check-Liste
Was	Zustand	Bemerkung bei 'niO'
Schienennetz laut Abbildung 3 im Kapitel 5.1 des Pflichtenhefts aufgebaut
Position der Sensoren laut Abbildung 3 im Kapitel 5.1 des Pflichtenhefts
Ausstattung der Lokomotiven und Wagons mit Magneten entsprechend dem Kapitel 5.2.1 und 5.2.2 des Pflichtenhefts

# Testfall 2 „Manuelle Verstellbarkeit der Weichen und Entkoppler“
## Identifikation der Testobjekte
Es werden folgende Komponenten getestet:
- Weichen
- Entkoppler

## Check-Liste
Was	Zustand	Bemerkung bei 'niO'
Weiche 'a' lässt sich manuell verstellen
Weiche 'b' lässt sich manuell verstellen
Weiche 'c' lässt sich manuell verstellen
Entkoppler 'E1' lässt sich manuell verstellen
Entkoppler 'E2' lässt sich manuell verstellen

# Testfall 3 „Ferngesteuerte Verstellbarkeit der Weichen und Entkoppler“
## Identifikation der Testobjekte
Es werden folgende Komponenten getestet:
- Weichen
- Entkoppler
- Multi-Maus
- DCC-Verstärker + Transformator

## Check-Liste
Was	Zustand	Bemerkung bei 'niO'
Weiche 'a' lässt sich mittels Multi-Maus verstellen
Weiche 'b' lässt sich mittels Multi-Maus verstellen
Weiche 'c' lässt sich mittels Multi- Maus verstellen
Entkoppler 'E1' lässt sich mittels Multi-Maus verstellen
Entkoppler 'E2' lässt sich mittels Multi-Maus verstellen

# Testfall 4 „Ferngesteuertes Fahren der Lokomotiven“
## Identifikation der Testobjekte
Es werden folgende Komponenten getestet:
- Lokomotive 1 + 2
- Multi-Maus
- DCC-Verstärker + Transformator
## Check-Liste
Was	Zustand	Bemerkung bei 'niO'
Fährt Lokomotive 1 vorwärts
Fährt Lokomotive 1 rückwärts
Fährt Lokomotive 2 vorwärts
Fährt Lokomotive 2 rückwärts
Lässt sich

# Testfall 5 „Mikrocontroller gesteuerter Fahrbefehl “
## Identifikation der Testobjekte
- Mikrocontroller
- Arduino
- XPressNet-Adapter
- Multi-Maus
- DCC-Verstärker + Transformator
- Lokomotive 1
## Test-Identifikation
Testname:	Test_Zurücksetzten-Stoppen
Verzeichnisse
Testskripts:	Google Code → Dokumente → 04_Tests → 04.02_Testskript → 04.02.10_SW-Watchdog
Testprotokolle:	Google Code → Dokumente → 04_Tests → 04.03_Testprotokolle → 04.03.10_SW-Watchdog

## Testfallbeschreibung
Es wird getestet, ob der Timer durch die Funktion 'hello()' zurückgesetzt wird. Desweiteren wird überprüft, ob sich der Timer durch die Funktion 'stopSW()' abschalten lässt.

## Testskript
***
## Testreferenz
***

## Test-Protokoll
***
# Testfall 6 „Test des S88-Rückmeldemoduls und der Hall-Sensoren“
## Identifikation der Testobjekte
Es werden folgende Komponenten getestet:
- Mikrocontroller
- S88-Rückmeldemodule
- Hall-Sensoren
- Lokomotive 2
## Test-Identifikation
Testname:	Test_Zurücksetzten-Stoppen
Verzeichnisse
Testskripts:	Google Code → Dokumente → 04_Tests → 04.02_Testskript → 04.02.10_SW-Watchdog
Testprotokolle:	Google Code → Dokumente → 04_Tests → 04.03_Testprotokolle → 04.03.10_SW-Watchdog

## Testfallbeschreibung
***

## Testskript
***
## Testreferenz
***

## Test-Protokoll
***

# Testfall 7 „Test der Not-Aus-Relais“
## Identifikation der Testobjekte
Es werden folgende Komponenten getestet:
Not-Aus-Relais
## Check-Liste
Was	Zustand	Bemerkung bei 'niO'
Not-Aus-Relais 1 schließt bei angelegter Spannung von 5V
Not-Aus-Relais 1 öffnet bei Wegnahme der Spannung
Not-Aus-Relais 2 schließt bei angelegter Spannung von 5V
Not-Aus-Relais 2 öffnet bei Wegnahme der Spannung

# Testfall 8 „Position der Lokomotiven und Wagons“
## Es ist zu beachten, dass dieser Test vor jedem mikrocontrollergesteuertem Fahrbetrieb durchzuführen ist.
## Identifikation der Testobjekte
Es werden folgende Komponenten getestet:
- Lokomotiven
- Wagons
## Check-Liste
Was	Zustand	Bemerkung bei 'niO'
Position Lokomotive 1 ist auf Gleisabschnitt 7, Fahrtrichtung entgegen dem Uhrzeigersinn
Position Lokomotive 2 ist auf Gleisabschnitt 8, Fahrtrichtung entgegen dem Uhrzeigersinn
Personenwagon 1 an Lokomotive 1 gekoppelt
Personenwagon 2 an Personenwagon 1 gekoppelt
Position Güterwagon 'schwarz' ist auf Gleisabschnitt 2
Position Güterwagon 'rot' ist auf Gleisabschnitt 2 und an Güterwagon 'schwarz' gekoppelt
Position Güterwagon 'braun' ist auf Gleisabschnitt 2 und an Güterwagon 'rot' gekoppelt

# Auswertung
wird nach Testdurchführung erstellt